黄石市中心医院（中心院区）1号楼门诊楼及磁共振楼外墙粉刷工程

竞争性磋商文件

项目名称：黄石市中心医院（中心院区）1号楼门诊楼及磁共振楼外墙粉刷工程

项目编号：

采  购  人（盖章）：黄石市中心医院

日     期：2023年11月

目  录

第一章、黄石市中心医院（中心院区）1号楼门诊楼及磁共振楼外墙粉刷工程竞争性磋商公告	3

第二章、磋商须知及磋商须知前附表	6

第三章、项目采购内容及具体要求	15

第四章、合同主要条款及格式	17

第五章、磋商方法及标准	25

第六章、磋商响应文件格式	28

第一章、黄石市中心医院（中心院区）1号楼门诊楼及磁共振楼外墙粉刷工程竞争性磋商公告

一、项目基本情况

1.项目名称：黄石市中心医院（中心院区）1号楼门诊楼及磁共振楼外墙粉刷工程

2.项目编号：

3.采购方式：竞争性磋商

4.采购预算及最高限价：25.053601万元

5.采购需求：对黄石市中心医院（中心院区）1号楼门诊楼及磁共振楼外墙进行粉刷修补，具体详见磋商文件及工程量清单。

6.合同履行期限：开工后30日历天内完工并验收合格。

7.本项目不接受联合体。

二、磋商供应商的资格要求

1.具备有效的独立法人营业执照；

2.具备建设行政主管部门核发的建筑工程施工总承包三级及以上或建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质、有效的安全生产许可证；

3.拟派本项目的项目经理必须具备建筑专业二级及以上注册建造师资格证书及有效的安全生产考核合格证书（B证），且未担任其他在施建设工程项目的项目经理；

4.拟派本项目的施工员、质量员必须具有合格的岗位证书，安全员必须具有有效的安全生产考核合格证书（C证），具有满足项目需要的设备。

5.供应商需在响应文件中明确拟派外墙粉刷人员，并提供其有效的高空作业证，并提供为其购买的建筑工程保险证明（或书面承诺开工前为其购买建筑工程保险）。

6.根据黄石市财政局《关于推行政府采购供应商基本资格条件承诺制有关事项的工作提示》，供应商在参与政府采购项目时，不再提供《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条第一款第（二）项、第（四）项所要求得相关证明材料，只需以书面形式提供规定格式的《基本资格条件承诺函》（详见磋商响应文件格式附件）；

三、磋商文件的获取办法

时间：2023年 11月 15日至2023年 11月20日（工作日）上午8：00至12：00，下午14：00至17：00止（北京时间，下同）。

地点：黄石市中心医院行政楼8楼819

方式：携带以下材料复印件加盖磋商单位公章，装订后到现场报名：

（1）法定代表人身份证明书及法定代表人身份证原件或法定代表人授权委托书及被委托人身份证原件。（2）有效的营业执照。

获取磋商文件时提供的资料仅作存档，不等同于资格审查，资格审查情况具体以磋商响应文件为准。

四、响应文件提交

1．截止时间：2023年11月22日10时整（北京时间）

2．送达地点：黄石市中心医院行政楼8楼819

五、开启

1．时间：同响应文件递交截止时间。

2．地点：黄石市中心医院行政楼8楼814

六、其他补充事宜

采购过程中出现变更情况，变更信息将会在发布网站上公示。

根据《关于扩大政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策实施范围的通知》（财库〔2022〕35号）的要求，本项目涉及的产品、材料及设备除应当符合《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准》技术指标外，还应当满足相应的法律法规和强制性标准要求。预拌混凝土、预拌砂浆和加气混凝土砌块选用取得绿色建材标识的产品。产品性能指标应同时符合使用地的地方标准要求，不得使用《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准》附录A中规定的禁止使用的产品。

七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：黄石市中心医院

地址：湖北省黄石市武汉路43号

联系方式：邵工0714—6256679

第二章、磋商须知及磋商须知前附表

一、磋商须知前附表

| 项号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 黄石市中心医院（中心院区）1号楼门诊楼及磁共振楼外墙粉刷工程 |
| 2 | 采购内容 | 详见磋商公告 |
| 3 | 磋商单位资质要求 | 具体资质审查资料详见第五章 |
| 4 | 资格审查方式 | 资格后审 |
| 5 | 磋商报价 | 本项目总价最高限价25.053601万元，磋商单位所报总价不得超过最高限价，否则视为无效投标。 |
| 6 | 质量要求 | 合格，符合现行国家标准 |
| 7 | 投标保证金 | 本项目不收取投标保证金 |
| 8 | 踏勘现场及 答疑 | 踏勘地点：磋商单位自行踏勘，本项目不组织集中踏勘，踏勘地点为黄石市中心医院。 答疑问题提交时间：磋商响应文件递交截止时间六日前 地点： 回复答疑时间：磋商响应文件递交截止时间五日前 地点：磋商公告发布网站 |
| 9 | 磋商有效期 | 磋商截止日后60天内有效 |
| 10 | 磋商响应文件份数 | 密封的磋商响应文件正本一份，副本三份，每份文件均需胶装。后期如有需要，成交单位需按采购人要求额外提供与磋商时相同的纸质版磋商响应文件。 |
| 11 | 磋商响应文件提交地点及截止时间 | 地点：见磋商公告 时间：见磋商公告 |
| 12 | 磋商的地点及时间 | 地点：见磋商公告 时间：见磋商公告 |
| 13 | 竞争性磋商小组 组建方式 | 磋商小组由采购人依法组建，釆购人代表和评审专家共3人组成，其中评审专家人数不少于磋商小组成员总数的2/3。 |
| 14 | 磋商办法及定标原则 | 见第五章磋商办法 |
| 15 | 磋商出席要求 | 磋商时，磋商单位的法定代表人或其委托代理人须参加磋商会议。如磋商时为法定代表人参加，则法定代表人须携带法定代表人身份证明文件及身份证；如磋商时为法定代表人的委托代理人参加，授权委托代理人须携带法定代表人授权委托书、身份证，准时参加磋商并在签到簿上签到。其他人不允许进入磋商会议室。 |
| 16 | 招标代理费用计取标准 | 无 |
| 17 | 项目造价编制费 | 本项目院方邀请专业造价公司制作项目造价编制清单所产生的造价编制费 1800 元，由中标供应商承担。 |

二、磋商须知

一、说  明

1．适用范围

1.1本磋商文件适用于黄石市中心医院（中心院区）1号楼门诊楼及磁共振楼外墙粉刷工程的采购项目。

2. 定义

2.1 “采购人”是指：黄石市中心医院。

2.2 “中标人”是指经磋商小组评审、推荐，采购人确认并授予合同的磋商单位。

3、项目概况：

3.1、项目说明和采购内容见磋商须知前附表（以下简称“前附表”）；

3.2、本项目按照有关法律法规、规定，根据要求，对黄石市中心医院（中心院区）1号楼门诊楼及磁共振楼外墙粉刷工程进行竞争性磋商采购，择优选定供应商。

4、资金来源

本项目立项计划已得到有关部门的批准，项目所需资金已落实，并将部分资金用于本项目合同的支付。

5、磋商单位资格要求：

详见磋商公告。

6、磋商文件的获取：

详见磋商公告。

7、磋商费用

（1）磋商单位应承担其编制磋商响应文件与递交磋商响应文件及参与交易所涉及的一切费用，不论投标结果如何，采购人在任何情况下无义务和责任承担这些费用并不给予任何费用补偿。

（2）磋商文件0元/份，售后不退。

（3）本项目招标代理费按前附表要求计取，由中标方在领取成交通知书时一次性支付给代理方。

（4）本项目项目造价编制费按前附表要求计取，由中标方在领取成交通知书时一次性支付给本项目造价单位。

以上费用磋商单位在报价时自行考虑，计入成本，不列入报价明细中。

8、勘察现场

（1）磋商单位可自行对现场及周围环境进行勘察，以便获取需自己负责的有关编制磋商响应文件和签署合同所需的所有资料。勘察现场所发生的费用由磋商单位自己承担；

（2）采购人向磋商单位提供的有关现场的资料和数据仅是采购人现有的能使磋商单位利用的资料。采购人对磋商单位由此而作出的推断、理解和结论概不负责；

（3）磋商单位及其人员经过采购人的允许，可为勘察目的进入采购人的区域现场，但磋商单位及其人员不得因此使采购人及其人员承担有关的责任和蒙受损失。磋商单位并应对由此次勘察现场而造成的死亡、人身伤害、财产损失、损害以及任何其它损失、损害所引起的费用和开支承担责任；

二、磋商文件

9. 磋商文件的构成

9.1本磋商文件及所有按规定程序发出的书面澄清、修改、答疑等补充通知为采购文件的组成：

第一章 磋商公告

第二章 磋商须知及磋商须知前附表

第三章 项目采购内容及具体要求

第四章 合同主要条款及格式

第五章 磋商方法及标准

第六章 磋商响应文件格式

10. 磋商文件的质疑、澄清

10.1对磋商文件提出质疑或要求对磋商文件进行澄清的潜在磋商单位，均应以书面形式在投标截止时间五日前通知采购代理机构。采购代理机构将组织采购人对潜在磋商单位提出的质疑或所要求澄清的内容以书面形式予以答复。

10.2潜在磋商单位所提交质疑书的内容格式应符合相关规定。

10.3潜在磋商单位提出质疑时间已经超过质疑有效期的，采购代理机构将不予受理。

11. 磋商文件的修改

11.l在磋商截止时间五日以前，无论出于何种原因，采购代理机构或采购人可主动地或在解答潜在磋商单位提出的疑问时对磋商文件进行修改。

11.2修改后的内容是磋商文件的组成部分，将以书面形式通知所有获取磋商文件的潜在磋商单位，并对潜在磋商单位具有约束力。潜在磋商单位在收到上述通知后，应立即以书面形式向采购代理机构确认。

11.3为使潜在磋商单位准备投标时有充足时间对采购文件的修改部分进行研究，采购代理机构或采购人可适当推迟磋商截止期，并书面通知所有限制措施文件的潜在磋商单位。

三、磋商响应文件的编制

12、磋商单位应认真阅读采购文件中的所有内容、格式、条款和要求等。磋商单位没有按照磋商文件要求提交全部资料，或者磋商单位没有对磋商文件在各方面都做出实质性响应是磋商单位的风险，有可能导致其投标被拒绝，或被认定为无效投标或被确定为投标无效。

12．1磋商的语言

磋商单位提交的磋商响应文件以及磋商单位与采购代理机构或采购人就有关投标的所有来往函电均应使用中文。

12．2磋商响应文件的构成

12.2.1磋商单位编制的磋商响应文件应包括不少于下列内容：

详见磋商响应文件格式。

13. 磋商响应文件编制要求

13.1磋商单位应完整地填写采购文件中提供的《磋商函》、《磋商报价一览表》等所有内容。

13.2磋商单位必须保证磋商响应文件所提供的全部资料真实可靠，并接受采购代理机构对其中任何资料进一步核实的要求。

13.3如果因为磋商单位的磋商响应文件填报的内容不详，或没有提供磋商文件中所要求的全部资料及数据，由此造成的后果，其责任由磋商单位承担。

13.4磋商文件用纸外形尺寸应统一为A4纸规格。

14. 磋商报价

14.1 磋商单位所提供货物和服务均以人民币报价。

14.2 （1）报价为完成本项目全部内容并通过验收达到采购人要求的项目包干价，即“交钥匙”项目。（2）磋商单位根据本项目范围、任务、要求，结合自身经验、拟投入的各类资源情况、市场风险因素自主报价。针对本项目采购，只允许磋商单位对本次磋商的货物或服务有一个报价，磋商小组不接受任何选择性报价。磋商总价中不得包含磋商文件要求以外的内容，否则，在磋商时不予核减。磋商总价中也不得缺漏采购文件所要求的内容，否则视为免费提供。

14.3 本项目的最高限价详见前附表，报价方式见磋商报价一览表。

磋商报价超过最高限价的作为无效磋商响应文件。

14.4 所提供的服务只允许有一个报价，否则将被视为无效投标。

14.5 磋商单位所报的最终报价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。

15. 投标保证金（如有）

本项目不收取投标保证金。

16. 投标的有效期

16.1 磋商响应文件自提交磋商响应文件截止时间起至前附表投标须知规定的时间内有效。

17. 磋商响应文件的数量和签署

17.1 磋商单位应编制磋商响应文件一式三份，其中正本一份和副本二份，磋商响应文件的副本可采用正本的复印件。每套磋商响应文件须清楚地标明“正本”、“副本”。若副本与正本不符，以正本为准。

17.2 磋商响应文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由法定代表人或经其正式授权的投标代表签字。授权代表须以书面形式出具证明，其《法定代表人授权书》应附在磋商响应文件中。

17.3 磋商响应文件中的任何行间重要的插字、涂改和增删，必须由法定代表人或经其正式授权的投标代表在旁边签字才有效。

四、磋商响应文件的递交

18. 磋商响应文件的密封和标记

18.1 磋商单位应将磋商响应文件“正本”和“副本”装在密封袋中。为了方便开标和唱标，磋商单位应将《磋商报价一览表》单独密封于一小信封内，并在信封上标明“磋商报价一览表”字样，在投标截止时间前单独递交。

18.2 密封袋应注明项目名称、编号和有“在开标之前不得启封”的字样，封口处加盖磋商单位印章及法定代表人印章（或签字）或委托代理人印章（或签字）。

18.3 如果磋商单位未按要求加写密封和标记，采购代理机构对误投或提前启封概不负责。

19. 磋商响应文件递交截止时间

详见磋商公告。

20. 迟交的磋商响应文件

采购代理机构将拒绝并原封退回在本须知19条规定的截止期后收到的任何磋商响应文件。

21. 磋商响应文件的修改和撤回

21.1磋商单位可以在递交磋商响应文件以后，在规定的投标截止期之前，以书面形式向采购人递交修改或撤回其磋商响应文件的通知。在投标截止期以后，不得更改其磋商响应文件。

21.2磋商单位的修改或撤回通知，应按本文件规定的要求、密封、标志、盖章和递交（密封袋上应标明“修改”或“撤回”字样。）

21.3磋商响应文件递交截止时间以后，磋商单位不得撤回磋商响应文件，否则其投标保证金将被没收并报有关监督部门视同违约处理，给予不良记录并向社会公布。

21.4 磋商单位所提交的磋商响应文件在评标结束后，无论中标与否都不退还。

五、磋商与评标

22、磋商

22.1采购人按磋商文件所规定的时间和地点进行磋商。

22.2按磋商文件的规定为无效的磋商响应文件，不予送交评审。

22.3.1依照有关法律法规组建的磋商小组负责项目评审。磋商小组由采购人、经济、技术、等方面的3位专家组成。

22.3.2磋商小组将按照磋商文件确定的磋商方法进行评审。磋商小组对磋商响应文件的评审分为磋商响应文件初审、澄清有关问题、比较与评价磋商响应文件、出具评审报告、确定成交候选人。

22.3.3磋商小组将按照本磋商文件的相关要求对磋商响应文件进行评审并确定中标候选人。

22.4磋商程序：

22.4.1 由采购人或者采购代理机构主持；

22.4.2由采购人或其推选的代表检查磋商响应文件的密封情况，也可以由监管机构检查并验证；

22.4.3第一轮磋商

磋商小组所有成员集中按已确定的磋商顺序与通过了资格性审查的供应商进行单一磋商（如有需要）。主要内容为：了解供应商参加项目的技术、服务及对项目策划构想等。

第一轮磋商结束后，磋商小组可根据采购项目的特点、采购人的实际需求及与各供应商的磋商情况对磋商文件作出实质性变动并进行下一轮磋商，或直接进入最后书面报价。

22.4.4磋商文件修正

⑴、第一轮磋商结束后，各响应供应商退场等候，磋商小组进行合议。根据第一轮磋商掌握的情况，可以对磋商文件进行修改，确定采购内容的详细规格或具体要求，优化采购方案。

⑵、代理机构通知响应供应商集中，磋商小组强调调整后的采购要求，将磋商文件的修改结果以书面形式通知响应供应商，向响应供应商提供较充分的修正时间。

⑶、响应供应商根据第一轮磋商情况和磋商文件修改书面通知，对原响应文件进行修正，并将修正文件签字(或盖章)后送交磋商小组。逾时不交的，视同放弃磋商。修正文件与响应文件同具法律效应。

22.4.5第二轮磋商或多轮磋商

参照第一轮磋商的程序，磋商小组按照变动后的磋商文件对供应商提交的修正文件或修正后的响应文件进行评审，并由磋商小组集中与单一供应商进行第二轮磋商。

磋商小组可以根据需要与磋商供应商进行多轮磋商。

22.4.6最后报价

磋商文件中能够详细列明采购标的技术、服务要求的，在磋商结束后，所有实质性响应磋商文件及变动后磋商文件要求的供应商应按磋商小组的要求在规定时间内提交最后书面报价。

最后书面报价是供应商响应文件的有效组成部分。

报价包含提交符合合同约定的全部所需的全部费用（含所需全部费用及人工、利润、税金等），采购人不再支付其他任何费用。

22.4.7响应供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的，磋商活动终止；终止后，采购人需要采取调整采购预算或项目配置标准等，或采取其他采购方式的，应当在采购活动开始前获得采购监督管理部门批准。

23、磋商过程的保密

23.1 磋商后，直至授予成交供应商合同为止，凡属于对磋商响应文件的审查、澄清评价和比较有关的资料以及中标候选人的推荐情况，与评标有关的其他任何情况均严格保密。

23.2 在磋商响应文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，磋商供应商向采购人和磋商小组施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。

23.3 成交供应商确定后，采购人不对未成交供应商就评标过程以及未能中标原因作任何解释。未成交供应商不得向磋商小组成员或其他有关人员索问评标过程的情况和材料。

24、磋商响应文件的澄清

24.1 为有助于磋商响应文件的审查、评价和比较，必要时磋商小组可以要求磋商供应商对磋商响应文件含义不明确的内容做出必要的澄清和说明，磋商供应商应进行澄清说明，但不得超出磋商响应文件的范围或改变磋商响应文件的实质性内容。

25、磋商响应文件初步评审

25.1 初步评审包括对磋商响应文件的符合性评审、磋商响应文件计算错误的修正、磋商响应文件的评审、比较和否决。

25.2.1符合性评审是指磋商小组审查每一磋商响应文件是否对磋商文件提出的所有实质性要求和条件作出响应，有无显著的差异或保留。

25.2.2磋商响应文件有下列情形之一的视为符合性评审不合格：

①没有按照磋商文件要求提供投标保证金或者所提供的投标保证金有瑕疵的；

②磋商响应文件中的磋商函未加盖磋商供应商的公章

③磋商响应文件载明的招标项目完成期限超过磋商文件规定的期限的；

④磋商供应商递交两份或多份内容不同的磋商响应文件，或在一份磋商响应文件中对同一项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效的；

⑤磋商文件规定的其他内容。

25.2.3在磋商过程中，磋商小组发现磋商供应商以他人的名义投标、串通投标或以其他弄虚作假方式投标的，该磋商供应商的投标应作废标处理。

25.2.4在评标过程中，磋商小组发现磋商供应商的报价明显低于其他磋商报价，使得其磋商报价可能低于其个别成本的，应当要求该磋商供应商作出书面说明并提供相关证明材料。磋商供应商不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由磋商小组认定该磋商供应商以低于成本报价竞标，其投标应作废标处理。

25.2.5磋商小组可以书面方式要求磋商供应商对磋商响应文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或者补正。澄清、说明或者补正应以书面方式进行并不得超出磋商响应文件的范围或者改变磋商响应文件的实质性内容。

25.2.6磋商供应商资格条件不符合国家有关规定和磋商文件要求的，或者拒不按照要求对磋商响应文件进行澄清、说明或者补正的，磋商小组可以否决其投标。

25.2.7磋商小组按上述规定否决不合格投标或者界定为废标的磋商响应文件不再进入详细评审阶段。

26、磋商响应文件计算错误的处理

26.1磋商小组将对确定为实质上响应磋商文件要求的磋商响应文件进行校核，看其是否有计算上、累计上或表达上的错误，修正错误的原则如下：

26.1.1如果数字表示的金额与用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准；

26.1.2当单价与数量的乘积与合价不一致时，以单价为主，除非磋商小组认为单价有明显的小数点错误，此时应以标出的合价为准，并修改单价；

26.2 按上述修正错误的原则及方法调整或修正磋商响应文件的磋商报价，磋商供应商同意后，调整后的磋商报价对磋商供应商起约束作用。如果磋商供应商不接受修正后的报价，则其投标将被拒绝并且其投标保证金或投标保函也将被没收，并不影响本项目的评标工作。

27、磋商响应文件的评审、比较、定标和否决

27.1 磋商小组将按照本须知的规定，仅对在实质上响应磋商文件要求的合格磋商响应文件进行评估和比较。

27.2 磋商小组对磋商响应文件进行评审和比较后，向采购人提出书面评标报告，并推荐3名有序的合格成交候选人。采购人按相关法规原则确定成交供应商。

六、 授予合同

28. 合同授予对象

合同将授予经磋商小组评审推荐且经采购人确认的中标人。

29. 签订合同

中标人应按《成交通知书》中规定的时间与采购人签订合同。

七、 公告、质疑

30. 采购代理机构将在网站发布评标结果公告等信息。成交公告期为1个工作日。

31. 如果磋商单位对此次采购活动有疑问，可依据相关规定，向采购代理机构提出质疑。

32. 公告期内如有质疑，采购代理机构将依法给予答复，并将结果告知所有当事人。

八、废标条件：

（1）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（2）因重大变故，采购任务取消的；

（3）投标截止时间后，实际参与投标的磋商单位不足三家的；

（4）磋商报价均超过本次采购最高限价的；

第三章、项目采购内容及具体要求

施工单位必须严格按设计和国家有关技术规范、标准及操作规程施工，确保工程安全质量目标。

一、项目要求及工程量清单

1、项目内容：黄石市中心医院（中心院区）1号楼门诊楼及磁共振楼外墙进行粉刷修补。

2、合同履行期限：开工后30日历天内完工并验收合格。

3、项目完工后必须取得相关管理机构及院方验收合格报告。

4、供应商必须提供详细、合理的施工方案。

5、项目工程量及必须消耗的辅材及耗材等由供应商自行现场踏勘。

6、工程量清单详见附件。

二、项目经理要求

不允许成交后更换项目经理，否则采购人有权终止合同，并由成交供应商承担由此造成的全部损失，如因特殊原因需更换的，必须经过采购人同意。

三、投标报价计价方法

1．本工程的投标报价采用工程量清单计价方式。工程量清单、《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2018)。

2.在评标过程中,评标委员会发现供应商的报价明显低于其他投标报价或者在设有标底时明显低于标的，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该供应商作出书面说明并提供相关证明材料。供应商不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由评标委员会认定该供应商以低于成本报价竞标,应当否决其投标。

3.供应商必须按工程量清单填报价格。项目编码、项目名称、项目特征、计量单位必须与工程量清单一致，缺项、漏项视为未响应文件实质性要求,响应文件将被否决。

四、施工质量要求及质保期

4.1施工质量要求与验收标准

工程质量标准必须符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求。

4.2主要建筑材料供货方式（甲供材料、乙供认质认价材料、指定品牌的材料名称，若为指定品牌不少于3种，）、通用规格与型号要求（可附页）

| 材料名称 | 参考品牌及型号一 | 参考品牌及型号二 | 参考品牌及型号三 | 品牌质量或档次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 乳胶漆 | 立邦 | 三棵树 | 多乐士 | 中高档 |

4.3质保期与保修条款

（1）屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为5年；

（2）装修工程为2年；

（3）电气管线、给排水管道、设备安装工程为2年；

（4）供热与供冷系统为2个采暖期、供冷期；

五、结算方式、工程价款的调整方法

工程价款调整方式：合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格变更合同价款。合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款。

合同中没有适用或没有类似的变更价格，由承包人依据2013年颁布的工程量清单计价规范；参照《2018版湖北省房屋建筑工程消耗定额》的工料机消耗量，按投标的单价组成和分析表中的工料机单价及费率组成该工程的变更工程价格（按同比率下浮）经甲方确定认可后，作为结算依据。

工程量变更导致该清单项目的工程数量发生变化，且工程量偏差超过15%以上时，其15%以上增加工程量综合单价应予以调低，调整后的综合单价双方协商确定，但不得高于控制价、投标报价、信息价，且需按投标报价下浮率同比例下浮。

六、付款方式

工程款支付：（1）工程竣工前按施工进度支付至合同金额的60%（不含变更部分）；（2）竣工验收合格并提交结算资料后支付至合同金额的80%（不含变更部分）。（3）竣工验收后满12个月，发包人按审计部门审核的意见向承包人支付到审定金额的97%。（4）剩下3%留作质保金，竣工验收第二年满后7天无缺陷则付清。（5）承包人每月按监理工程师签字验收达到质量要求的工程量上报进度，自上报进度后30天内经工程师抽检审查后付至60%的进度款。

第四章、合同主要条款及格式

湖北省工商行政管理局

湖北省住房和城乡建设厅

合同条款

（以招标人签订的合同为准，本合同仅供参考）

- 第一部分  协议书

发包人：

承包人：

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国招标投标法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，双方就本建设工程施工有关事项协商一致，订立本合同。

- 一、工程概况

工程名称：

工程地点：

工程规模：

工程立项批准文号：

资金来源：

- 二、工程承包范围

详见本工程图纸及工程量清单

- 三、合同工期

开工日期：     年   月   日

竣工日期：     年   月   日

合同工期总日历天数：   日历天。

- 四、工程质量

工程质量标准：合格

- 五、合同价款

合同价款：

（大写）：

（小写）：¥

其它约定：无

- 六、组成合同的文件

组成本合同的文件与本合同第二部分通用条款和第三部分专用条款的第2.1款赋予的规定一致。

- 七、发包人承诺

发包人向承包人承诺按照本合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项，履行本合同所约定的全部义务。

- 八、承包人承诺

承包人向发包人承诺按照本合同约定施工、竣工，在质量保修期内承担工程质量保修责任，履行本合同所约定的全部义务。

- 九、合同生效

本合同订立时间：     年   月   日

本合同订立地点：

双方约定本合同自     年   月   日 生效。

- 十、合同备案

本合同生效后必须送                         备案。

发包人：（公章）：                      承包人：（公章）：

法定代表人：                            法定代表人：

委托代理人：                            委托代理人：

第二部分  通用条款（略）

第三部分  专用条款

（以下为主要条款，其他条款自拟）

1  定义

需要重新定义的词语和新定义的的词语：

按通用条款1.执行

2  合同文件及解释

2.1  合同文件及优先顺序

组成本合同其他文件及优先解释顺序如下： 按通用条款2.1执行。

3  语言及适用的法律、标准与规范

3.3  约定适用的标准、规范的名称： 按通用条款3.1、3.2、3.3 执行

4  通讯联络

4.1  各方通讯地址、收件人及其他送达方式

所有通讯应发送至以下通讯地址，直到某方书面通知另一方变更地址为止。

发包人：

通讯地址：

收 件 人：

联系电话：              邮政编码：

承包人：

通讯地址：

收 件 人：      联系电话：

监理单位：

通讯地址：

收 件 人：

联系电话：                      邮政编码：

5 发包人

5.1  发包人完成下列工作的约定：

5.1.1办理土地征用、拆迁工作、平整施工场地等工作，使施工场地具备施工条件的时间：  ﹨

5.1.2完成施工所需水、电、通讯线路接驳的时间及地点：由发包方协助承包方解决。

5.1.3开通施工现场与城乡公共道路间的通道的约定：施工现场内施工便道由承包方自行解决，并承担相关费用。

5.1.4提供资料的时间：双方另外约定。

5.1.5办理有关所需证件的约定：/

5.1.6组织现场交验的时间：合同签订后7天内双方协同完成。

5.1.7组织图纸会审和设计交底的约定：合同签订后7天内双方协同完成。

5.1.8协调保护工作的约定： 协助承包方处理施工场地周边环境等保护工作。

5.1.9发包人应做的其他工作及其约定： 开工前将其委托监理工程师、造价工程师的职责范围以书面形式递交给承包人。

5.1.10委托给承包人负责的部分工作有：   ﹨

5.2  发包人向承包人提供标准与规范名称、图纸及技术要求的约定：

5.2.1提供的时间： 合同签订后7天内提供  。

5.2.2提供的份数: 壹套。施工过程中需要时由承包方自行复印解决。

5.3  提供施工场地的标准：    ﹨

提供施工场地的时间：     ﹨

6  承包人

6.1  承包人有关工作的约定

6.1.1向发包人提供施工现场办公和生活的房屋设施的时间和要求： 由承包人免费提供。

6.1.2承包人应做的其他工作及要求：解决施工中的工农关系。

6.1.3施工中所需水、电和临时道路修建：由承包人负责。

6.2承包人负责的设计的约定

6.2.1合同约定由承包人负责的设计：由承包人负责。

6.2.2承包人提供设计的时间：    ﹨

7  发包人代表

7.1  发包人任命的发包人代表是：

联络通讯地址与方式如下：

通讯地址：

联系电话：                 邮政编码：

7.2  发包人代表职权范围：代表发包人履行合同约定的职责，行使合同明文规定或必然隐含的权利，对发包人负责。

8  监理工程师

8.1  负责本工程的监理单位及任命的监理工程师

监理单位：                        法定代表人 ：

通讯地址：

联系电话：                   邮政编码：

9  造价工程师

9.1  负责本工程的造价咨询单位及任命的造价工程师

造价咨询单位：   ﹨        法定代表人：   ﹨

任命      ﹨       为造价工程师，其联络通讯地址与方式如下：

通讯地址：       ﹨

联系电话：    ﹨        邮政编码：             ﹨

传    真：    ﹨           电子邮箱：           ﹨

10  承包人代表

10.1  承包人任命的承包人代表是：

通讯地址：

联系电话：               邮政编码：

11  分包人

11.1  分包人及有关约定：禁止分包。

12  工程担保

12.1  承包人向发包人提供履约担保的约定：

12.1.1担保金额：

12.1.2提供履约担保时间：  合同签订之前。

12.1.3提供履约担保方式：      。

12.1.4履约保证金的退还方式： /

13  不可抗力

13.1  不可抗力的其他情形：按通用条款26.1执行

14  进度计划和报告

14.1  承包人编制进度报告和修订进度计划的时间要求：/

15  质量目标

15.1  合同质量的奖罚：质量达到合格标准，不奖不惩。质量不合格，承包方负责返工维修，费用由承包方承担，工期不予顺延。

16  安全防护和文明施工

16.1  安全生产目标管理的奖罚：  符合国家及行业安全生产管理规定，达标的不奖不惩。未达标的，承包方负责整改到位，费用由承包方承担，工期不予顺延。

16.2  文明施工目标管理的奖罚：  符合国家及地方文明施工管理的规定，达标的不奖不惩。未达标的，承包方负责整改到位，费用由承包方承担，工期不予顺延。

17  隐蔽工程和中间验收

17.1  中间验收部位包括：   ﹨

18  工程试车

18.1  约定是否试车

□  不需要试车的，本条不适用。

R  需要试车的，试车的内容及要求具体如下：  按规范要求进行

19  竣工验收

19.1竣工验收时间：

19.1.1承包方提交竣工验收报告时间：

19.1.2发包方组织竣工验收时间：发包方收到承包方递交的竣工验收报告之日起，应当在7日内组织竣工验收工作，最迟不得超过30天。

19.2竣工验收标准： 通水，通电，通车。

20  工程计量和计价

20.1  工程计量和计价的依据

磋商文件中约定的计价要求：

/

20.2  承包人向造价或监理工程师提交已完工程量报告的时间：每月22日前。

21逾期竣工赔偿费

21.1  误期赔偿费的约定

21.1.1每日历天赔付额度：合同价的百分之一。

21.1.2误期赔偿费最高限额是：赔付金额没有上限。

22  合同价款与调整

22.1 合同价格调整方式： 采用固定单价合同，据实结算。

22.1.1合同风险范围如下：合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格变更合同价款。合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款。

合同中没有适用或没有类似的变更价格，由承包人依据2013年颁布的工程量清单计价规范；参照《2018版湖北省房屋建筑工程消耗定额》的工料机消耗量，按投标的单价组成和分析表中的工料机单价及费率组成该工程的变更工程价格（按同比率下浮）经甲方确定认可后，作为结算依据。

23  工程价款支付

（1）工程竣工前按施工进度支付至合同金额的60%（不含变更部分）；

（2）竣工验收合格并提交结算资料后支付至合同金额的80%（不含变更部分）。

（3）竣工验收后满12个月，发包人按审计部门审核的意见向承包人支付到审定金额的97%。

（4）剩下3%留作质保金，竣工验收第二年满后7天无缺陷则付清。

（5）承包人每月按监理工程师签字验收达到质量要求的工程量上报进度，自上报进度后30天内经工程师抽检审查后付至60%的进度款。

24  发包人承包人对安全防护、文明施工措施费的约定。

24.1预付计划：由承包人自行考虑不另行计取

25  竣工结算与结算款

25.1 结算的程序和时限：双方关于结算时间、程序的其它约定：工程竣工合格后30天内提交完整、有效的工程结算资料，呈交建设单位。施工方应积极配合施工结算审计，在《建设工程价款结算暂行办法》规定的期限内完成审计，否则视为同意发包人审定结果。

25.2  约定结算特殊要求：承包人报送审计的工程结算造价，需经审计部门审查。审计费的支付方式：承包方造价结算经过审计，审减率不超过10%（含10%），审计费由发包方支付；审减率超过10%（不含10%），超过10%的部分审计费全部由承包方支付。

26  质量保证

26.1  质量缺陷责任期：

26.1.1质量缺陷责任期：

1）屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为5年；

2）装修工程为2年；

3）电气管线、给排水管道、设备安装工程为 2年；

4）供热与供冷系统为 2个采暖期、供冷期；

26.1.2质量缺陷责任期计算方式：从竣工验收合格之次日起计算。

26.2  质量保证的方式：最后一期工程款为工程质量保证金。

26.3 质量保证期内出现任何质量问题：承包方在接到发包方通知之日起最迟在3天内启动免费维修工作逾期不维修，发包方有权另行委托第三方维修，所需费用经审计后在承包方工程款中扣付给第三方。

27  合同争议

27.1  双方同意选择下列一种方式解决争议：向黄石市人民法院提起诉讼

28  保密要求

28.1  对承包人保密信息的约定：

保密信息的提供时间：按通用条款执行 。

保密的范围：按通用条款执行。

保密的责任及保密费用：按要求进行保密，费用自理。

29  合同份数

29.1  合同副本的份数： 拾 份 ，其中发包人  陆  份，承包人  肆   份。

30  补充条款

发包人不负责协调及出资工程施工过程中各单位各工种之间的配合费问题，由承包人自行协商解决。

发  包  人 （公章）：              承  包  人 （公章）：

法定代表人 （签字）：              法定代表人 （签字）：

年      月     日                年      月     日

第五章、磋商方法及标准

一、资格审查材料

1.具备有效的独立法人营业执照；（提供营业执照）

2.具备建设行政主管部门核发的建筑工程施工总承包三级及以上或建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质、有效的安全生产许可证；（提供相关证书）

3.拟派本项目的项目经理必须具备建筑专业二级及以上注册建造师资格证书及有效的安全生产考核合格证书（B证），且未担任其他在施建设工程项目的项目经理；（提供相关证书及无在建承诺）

4.拟派本项目的施工员、质量员必须具有合格的岗位证书，安全员必须具有有效的安全生产考核合格证书（C证），具有满足项目需要的设备。（提供人员相关证书和机械设备相关证明材料）

5.供应商需在响应文件中明确拟派外墙粉刷人员，并提供其有效的高空作业证，并提供为其购买的建筑工程保险证明（或书面承诺开工前为其购买建筑工程保险）。（提供相关证明材料）

6.根据黄石市财政局《关于推行政府采购供应商基本资格条件承诺制有关事项的工作提示》，供应商在参与政府采购项目时，不再提供《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条第一款第（二）项、第（四）项所要求得相关证明材料，只需以书面形式提供规定格式的《基本资格条件承诺函》（详见磋商响应文件格式附件）；（按格式要求承诺）

二、符合性审查材料

（1）按照磋商文件规定要求签署、盖章；

（2）按磋商文件要求进行报价；

（3）响应文件有效期满足磋商文件规定；

（4）响应文件中未附有采购人不能接受条件；

（5）供应商未出现磋商文件中规定无效的其它条款；

（6）供应商未有下列任一情形：

6.1不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

6.2不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

6.3不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

6.4不同供应商的响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

6.5不同供应商的响应文件相互混装。

三、磋商方法

本次磋商采用综合评分法，即对磋商文件中规定的各项因素进行综合评审打分，以磋商单位最终得分最高的磋商单位作为成交候选人或者成交人的磋商方法。综合评分的主要因素是：实力信誉、价格、方案和对采购文件的响应程度等。

评标标准

| 项目 | 评分项目 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 报价部分（30分） | 报价 | 30分 | 综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最终报价最低的供应商的价格为基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 磋商报价得分=（磋商基准价/最终磋商报价）×30。 |
| 综合部分（30分） | 项目经理职称 | 5分 | 项目经理具备中级及以上专业技术职称得5分。 |
|  | 施工现场管理 人员 | 10分 | 合理可行得10分，基本合理、可行得6分，不合理不可行得1分。 |
|  | 类似业绩 | 15分 | 供应商近三年（2020年11月至今，以证明材料落款时间为准）承担过类似业绩的每项得5分，最多得15分。（类似业绩是指外墙粉刷工程，提供中标通知书或合同） |
| 技术部分 （40分） | 工程概况 | 6分 | 描述准确、清晰、全面的得6分；基本准确、清晰的得3分；基本准确、欠清晰的得1分；不准确的不得分。 |
|  | 施工部署 | 6分 | 科学、合理、针对性强的得6分；合理、可行的得3分；欠合理，基本可行的得1分；不可行，不能满足工程需要的得0分。 |
|  | 项目完成工期时间 | 5分 | 供应商根据采购项目特点，在要求工期30天前提下，每承诺完成工期比要求工期提前一天得1分，累计可得5分 |
|  | 施工进度计划 | 3分 | 科学、合理、针对性强的得3分；合理、可行的得2分；欠合理，基本可行的得1分；不可行，不能满足磋商文件要求的得0分。 |
|  | 施工准备与 资源配置计划 | 6分 | 内容完备，合理、针对性强的得6分；内容完备，可行的得3分；内容欠完备，基本可行的得1分；不可行的得0分。 |
|  | 主要施工方案 | 8分 | 科学、合理、针对性强的得8分；合理、可行的得4分；欠合理、基本可行的得1分；不能满足工程需要的得0分。 |
|  | 主要施工管理 计划 | 6分 | 内容完备，合理、针对性强的得6分；内容完备，可行的得3分；内容欠完备，基本可行的得1分；不可行的得0分。 |

注：（1）最低报价不是中标的唯一依据。

（2）评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

1．磋商小组按照磋商文件要求和本评分办法的有关规定，给各磋商单位分别打分，并按下列公式确定各磋商单位的评定分数：

评定分数=价格评审+商务评审+技术评审。

2．各磋商单位的最终得分为各评委所评定分数的算术平均值。

3．各项统计、评分结果均按四舍五入方法精确到小数点后二位。

4．评标委员会根据磋商单位的最终得分，按从高到低次序确定磋商单位最终的排列名次，并按照磋商文件中规定的评标方法，推荐不超过3名有排序的合格的中标候选人。

如综合评分相同则按以下原则排序：

4.1综合评分相同时，磋商最终报价低者优先；

- 第六章、磋商响应文件格式

正本/副本

黄石市中心医院（中心院区）1号楼门诊楼及磁共振楼外墙粉刷工程

磋商响应文件

项目名称：

项目编号：

法定代表人或其委托代理人(签字或盖章)：

磋商单位名称：(盖章)：

年   月   日

目  录

（为方便评审，磋商单位应按实际情况自行编制目录）

一、磋商函

（采购人）：

(磋商单位全称)授权             (委托代理人姓名)          (职务)为委托代理人，参加贵方组织的               (项目编号、项目名称)磋商的有关活动，并对本项目进行报价。为此：

1、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中第二十二条中规定的参加政府采购活动的磋商单位应当具备的条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，若有下列情形之一，将被处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（1）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他磋商单位的；

（3）与招标人、其他磋商单位或者采购代理机构恶意串通的；

（4）向招标人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

3、完全满足磋商文件中全部实质性要求。

4、提供规定的全部磋商响应文件：正本1份、副本2份；

5、保证遵守磋商文件中的有关规定。

6、保证严格执行双方所签的采购合同，并承担合同规定的责任义务。

7、愿意向贵方提供任何与磋商有关的资料、情况和技术资料。

8、本磋商响应文件自磋商之日起60日内有效。

9、与本磋商有关的一切来往通讯请寄：

地址：          邮编：           电话：           。

磋商单位全称（公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

日     期：

二、法定代表人身份证明书

单位名称：

地址：

姓名：          性别：      年龄：      职务：

系                          的法定代表人。为本项目的谈判、签约，签署上述项目的磋商响应文件，进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

磋商单位：           （盖公章）

日期：         年       月           日

法定代表人身份证正反面：

说明：如本项目为法定代表人参与，则无需授权委托书，仅需在响应文件中提供本证明书，另外单独制作一张和磋商响应文件一并递交（同时核验法定代表人身份证原件）。

三、法定代表人授权委托书

本人      （姓名）系                   （磋商单位名称）的法定代表人，现委托       （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改        （项目名称）磋商响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限： 本项目开始起至项目全部完成止。

代理人无转委托权。

磋商单位：                        （盖单位章）

法定代表人：                      （签字或盖章）

年       月       日

法定代表人身份证正反面：

授权委托人身份证正反面：

备注:磋商响应文件由法定代表人签署的，磋商响应文件中不需本授权委托书。磋商响应文件由被委托人签署的，磋商响应文件中应附本授权委托书，另单独制作一张原件携带（无需密封），于磋商时递交（同时核验被委托人身份证原件）。

四、磋商报价一览表

（首次报价）

项目名称：

项目编号：

| 总报价小写（元） | 质量目标 | 项目负责人 | 工期 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 合格 |  | 开工后30日历天内完工并验收合格 |
| 总报价人民币（大写）： （元） |  |  |  |

磋商单位（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

年    月     日

备注：首次报价表除做进磋商响应文件外，还应单独制作一张并密封，与磋商响应文件一起递交。

- 已标价的工程量清单

- （可附最后）

说明：已标价工程量清单按磋商文件“工程量清单”中的相关清单表格式填写。构成合同文件的已标价工程量清单包括磋商文件“工程量清单”有关工程量清单、投标报价以及其他说明的内容。

最终报价表

项目名称：

项目编号：

| 总报价小写（元） | 质量目标 | 项目负责人 | 工期 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 合格 |  | 开工后30日历天内完工并验收合格 |
| 总报价人民币（大写）： （元） |  |  |  |

磋商单位（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

年    月     日

使用说明：

该表供最终报价时使用，磋商单位须按规定的格式填写并签字或盖章，该表内填写的数据等内容必须与磋商代表的磋商响应文件的内容相一致，（此表无需做进磋商响应文件中，磋商单位应至少提前准备一份，磋商时单独携带至少一张用于最终报价）最终报价的清单按总价同比下浮。

五、资格审查资料

1.具备有效的独立法人营业执照；（提供营业执照）

2.具备建设行政主管部门核发的建筑工程施工总承包三级及以上或建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质、有效的安全生产许可证；（提供相关证书）

3.拟派本项目的项目经理必须具备建筑专业二级及以上注册建造师资格证书及有效的安全生产考核合格证书（B证），且未担任其他在施建设工程项目的项目经理；（提供相关证书及无在建承诺）

4.拟派本项目的施工员、质量员必须具有合格的岗位证书，安全员必须具有有效的安全生产考核合格证书（C证），具有满足项目需要的设备。（提供人员相关证书和机械设备相关证明材料）

5.供应商需在响应文件中明确拟派外墙粉刷人员，并提供其有效的高空作业证，并提供为其购买的建筑工程保险证明（或书面承诺开工前为其购买建筑工程保险）。（提供相关证明材料）

6.根据黄石市财政局《关于推行政府采购供应商基本资格条件承诺制有关事项的工作提示》，供应商在参与政府采购项目时，不再提供《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条第一款第（二）项、第（四）项所要求得相关证明材料，只需以书面形式提供规定格式的《基本资格条件承诺函》（详见磋商响应文件格式附件）；（按格式要求承诺）

基本资格条件承诺函

致（采购代理机构名称):

(供应商名称）郑重承诺:

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入信用中国网站（ www.creditchina.gov.cn )“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网( www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审(评标)环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（供应商盖章)

年  月  日

六、主要施工人员表

| 名 称 | 姓 名 | 职 务 | 职 称 | 其他 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目经理 |  |  |  |  |
| 施工员 |  |  |  |  |
| 质检员 |  |  |  |  |
| 安全员 |  |  |  |  |
| 外墙粉刷人员 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

附相关证明材料。

响应人（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

年      月      日

七、项目经理简历表

| 姓 名 |  |  | 性 别 |  |  | 年 龄 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 务 |  |  | 职 称 |  |  | 学 历 |  |
| 参加工作时间 |  | 从事项目经理年限 |  |  |  |  |  |
| 建 设 单 位 | 项 目 名 称 | 建 设 规 模 |  |  | 开、竣工日期 | 工 程 质 量 |  |

附相关证明材料。

响应人（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

年    月    日

项目经理无在建工程承诺书

（采购人名称）：

我方在此声明，我方拟派往                 （项目名称）（以下简称“本工程”）的项目经理          （项目经理姓名）现阶段（磋商截止时间之前）没有担其他在施建设工程项目的项目经理。

根据《注册建造师执业管理办法（试行）》第九条规定“注册建造师不得同时担任两个及以上建设工程施工项目负责人”， 第十条规定“注册建造师担任施工项目负责人期间原则上不得更换”。我方拟派项目经理的能够参加本工程的投标是基于以下理由：

☑  拟派项目经理存在《注册建造师执业管理办法（试行）》第九条规定的下列情形：

□同一工程相邻分段发包或分期施工的;

☑合同约定的工程验收合格的；

□因非承包方原因致使工程项目停工超过120天（含），经建设单位同意的。

□  拟派项目经理担任其他施工项目负责人期间因下列原因进行了更换，并办理书面交接手续：

□发包方与注册建造师受聘企业已解除承包合同的；

□发包方同意更换项目负责人的；

□因不可抗力等特殊情况必须更换项目负责人的。

□                                                     。

我方保证上述信息的真实性和准确性，并承担相应的法律责任。

特此承诺

供应商（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）

年   月   日

八、供应商近三年类似业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 发包人名称 | 工程规模 | 合同价格（万元） | 开、竣工日期 | 项目经理 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附相关证明材料。

九、拟配备本工程的仪器设备表

| 序号 | 仪器设备 名 称 | 型号 规格 | 数 量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 已使用台 时 数 | 用 途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附相关证明材料。

- 十、技术文件

- 供应商应根据磋商文件和对现场的勘察情况，采用文字并结合图表形式，按照中华人民共和国国家标准《建筑施工组织设计规范》（GB/T50502-2009）的要求编制本工程的施工组织设计。

十一、其他文件

- 磋商单位应根据磋商文件要求结合自身情况提供对其成交有利的其他文件。